装饰工程施工合同书

（此合同经中国室内装饰行业协会监制，具法律效力）

发 包 方：（以下简称甲方）：                        联系电话：

身份证号码（证照号）：                             工程地址：

承 包 方：（以下简称乙方）艺雕设计装饰工程有限公司       营业热照注册号：4419002339904

施工资质证号：  DF2119073     （建筑装修装饰工程专业承包二级）

总部所在地址： 东莞市鸿福路89#鸿富楼七楼A、B、C、D单元

合同签定分部：                                        服务电话：

此工程设计师：             项目经理：             工程监理：

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》和结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

1、工程概况：

1．1工程地点：                              面积           ，户型              。

1．2承包内容：本合同附件《工程预算书》中的报价内容

备注：对《预算书》中未报价而出具施工图纸的，如客户要求制作，按增加工程计算，单价按同类价格计费，或双方协商确定单价后方可施工。

1．3承包方式：（按下面第      种方式进行）

（1）、包工包料（全包）    （2）、包人工、部分包料（半包）     （3）、包工不包料（纯人工）

1．4工期： 暂定自         年    月    日起计算（以甲方确认施工图并清理至可以施工场地的第三天起计算工期），总工期为       天（如因雨天、法定节假日不能正常开工或不可抗拒因素影响工期的则工期顺延）。

- 5工程质量：达到  <建筑装饰行业验收标准>

1．6合同总价款 ￥：        元（人民币大写）：                             （附工程预算书）

1．7此工程合同编号为：200      第      号（总      号）

2．双方工作

2．1甲方工作

2．1．1开工前，甲方需配合乙方的设计师、工程管理人员，对施工图纸与施工方案进行现场确认。

2．1．2协助办理施工所涉及的各种申请、批文等手续，并协助接通施工所需的水、电。

2．1．3提供装修住宅原始水电线路图纸及入户门钥匙。

2．1．4委托        为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。（被委托人必须向乙方提供甲方签字委托书，合同中当事人则无须注明）

2．1．5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，在未办理任何审批手续并获通过前，擅自同意乙方拆改，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责承担此造成的经济损失及相关责任。

2．1．6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

2．1．7煤气、有线宽频网、电话线、网络线改造等非乙方工程预算表中提供服务内项目的工作，须由甲方与有关部门配合施工。

2．2乙方工作

2．2．1由乙方负责设计的工程项目，乙方提供平面布置图、水电改造图、天花布置图及其它施工图纸，并对施工图纸或作法说明进行现场交底。由甲方负责设计的工程，乙方须参加甲方对施工图纸或作法说明的现场交底。

2．2．2拟定工程施工方案和工作进度计划，交甲方审定。

2．2．3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2．2．4指派        为乙方驻工地代表（为施工现场主管），负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2．2．5在本施工现场中，甲方直接发包给第三方的工程，乙方有义务配合其第三方（甲方直接安排的人员）的施工，并对施工质量有监督的义务，以保证工程质量及工程的顺利完成。

2．2．6依据施工方管理处规定，乙方应办理相关手续并交纳施工入场属乙方交纳部份的装修押金。

2．2．7施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改的，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

2．2．8乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的成品家私、工程材料、设备，工程竣工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护的义务（部分保护需收取费用的，双方协商），如产生丢失及破坏的，乙方应照价赔偿。

2．2．9参加竣工验收，编制工程结算表及竣工时需提供的相关资料（水电图、保修卡、竣工图）。

3．工期

3．1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费用。每提前一天，甲方支付给乙方        元。

3．2工程在下列情况下，工期作相应的顺延：

- 施工图纸或开工条件不成熟而影响工期的。

- 合同中注明由甲方购买的主材提供不即时。

- 甲方中间工程验收不及时造成停工的。

- 甲方中途变更设计方案或增、减工程量。

- 对乙方做好的部分工程甲方要求变更的。

- 甲方未按合同约定支付工程预付、进度款。

3．3工程在下列情况，工期不顺延：

      - 由于乙方工程质量原因造成返工的。

      - 由于乙方组织不当，管理不力，以及因乙方原因所造成的停工的。

4．工程质量检查及验收

4．1本工程质量评定验收标准的依据：<家居装饰工程验收标准>

4．2过程验收项目：基础改造工程、水电线路改造工程（封闭前）、防水工程（铺设瓷片前）、吊顶工程（涂料前）、门窗工程（油漆前）、细木工程（油漆前）。

4．3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。在验收前，乙方先进行自检，并提前48小时通知甲方参加，验收合格后，经甲方或甲方代表在验收记录上签字确认，乙方可进行继续施工；甲方或甲方代表不参加隐蔽工程和中间工程验收，在通知甲方满48小时的前提下，乙方可自行验收，视为甲方已经批准。乙方可继续往下施工，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成的停工，工期相应顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

4．4由于乙方施工工艺问题造成材料、设备的损坏，其返工费用由乙方承担。

4．5施工中甲方直接发包给第三方的工程完工时，必须由甲、乙方及承包方，三方及时对工程质量进行验收。若质量不合格，责任由直接承包的施工方承担。

4．6甲方直接发包给第三方的工程遇交叉作业时，乙方与第三施工方应对各自的工程质量负责，若发生质量问题，由各自责任方承担。

4．7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。

4．8工程竣工后，甲方未经验收擅自使用或入住的，视为甲方验收合格。

4．9验收合格项目，双方签字确认；不合格项目限期整改，另行验收直至合格为止。

5．材料设备的供应

5．1由甲方负责供应的材料、设备，若不符合质量要求并造成乙方返工的，需承担由此发生的费用。

5．2由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成的损失，责任由乙方承担。

5．3甲方供应的设备，经乙方验收后，由于乙方保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

5．4乙方按双方约定的〈工程预算表〉（合同附件）供应材料、设备，若乙方供应的村料与〈工程预算表〉不符时，应禁止使用，若强行使用对工程造成的损失由乙方负全责。

6．工程变更

6．1甲方变更设计方案，应在该项工程施工前5天向乙方发出书面通知。

6．2所有的设计方案变更和工程量增减，甲方必须办理签字确认手续，否则乙方有权拒绝变更。

6．3因甲方中途变更设计方案，造成乙方对做好或在做的工程出现材料及人工损耗的，甲方需承担相应损失（施工现场实际工作量按标准双方确认），并相应顺延工期。

6．4由于设计方案变更，造成乙方已购材料积压15%，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。

6．5乙方按变更通知进行变更，并于3天内提出变更价款资料。甲方收到变更价款报告之日起3天内签字确认，或提出异议。如甲方无正当理由不签认，变更价款报告自送达之日起3天后自行生效。

6．6乙方接到娈更通知后，可按下列方法提出变更价格，送甲方或甲方代表批准后调整合同价款；

（1）合同附件”工程预算书”中已有适用于变更工程的价格，按合同附件已有的价格变更合同的价款。

（2）合同附件”工程预算书”中没有适用于变更工程的价格，甲乙双方协商，确定变更价款。

6．7乙方根据现场实际情况提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必须经甲方或甲方代表批准，并签字确认。未经甲方批准签字，乙方擅自变更设计方案或对原定材料更换，甲方有权不认可，发生的全部费用由乙方承担，且工期不顺延。

6．8对于甲方提出不可行的设计变更，乙方有义务事先告知甲方将由此产生质量及后果，否则造成的损失由乙方承担。若甲方强行进行设计变更，从而造成工程质量问题以及设计效果，由甲方承担责任。

6．9甲方不得随意取消合同承包内容的施工项目，若取消施工项目造价未超过合同预算总价的10%时，需征得乙方书面同意，对减少工程量达到合同总造价的10%以上时，乙方需收取设计费用（设计费收取两种方式:⑴当减少工程量达到30%时，根据建筑面积计算，按100元/M2收费，当减少费用为10-30%之间时，按减少的单项工程收取设计费，一般按总价的8-10%收取设计费）。

7．工程价款及结算

7．1双方商定本合同价款按工程预算表报价进行结算；施工中出现工程变更及增加的项目，按6.6条款的约定办理，并以双方签订的增减项目单、变更单为标准，结算时以双方签订的工程预算表为结算依据，以施工现场实际工程量为准，实做实结。

7．2双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按下表约定分四次向乙方支付工程款，尾款一次性结清。

7．3由于设计变更以及施工现场出现不可估的变量，所产生增减价款在工程款第三期中同时结算并付清。

7．4工程竣工验收后，乙方提出工程结算将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在10天内结算并付清尾款。

| 拨付工程款时间 | 占合同款 比例（%） | 金额（人民币） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （小写） | （大写） |  |
| 第一期：签定合同当天 | 35% |  |  | 减去客户交纳定金 |
| 第二期：水、电工程改造完成、客餐厅砖铺好，木工材料进场 | 35% |  |  | 同时支付水、电改造工程款 |
| 第三期：木器制作、厨卫墙、地砖、完工（油漆工进场前） | 25% |  |  | 根据施工增加、减少工程款按比例支付。 |
| 尾款：竣工验收后十天内 | 5% |  |  | 以最后施工现场工程实际发生量进行结算 |

7．5甲方支付乙方工程进度款项（包括结算款），只能以转帐或现金的方式支付。以现金方式支付须至乙方所属财务部交款；如有特殊情况甲方未能到乙方财务部交款的，先知会乙方财务部，由乙方财务部以委托书的方式，委托财务代表收取（财务代表需有乙方财务部出具加盖公章的委托书）。

7．6甲方未经乙方财务部书面同意，而将工程款交给公司员工的，乙方不予承认，损失金额由甲方自负。

7．7甲方未经乙方公司同意不得私下付款给乙方施工人员、现场管理人员安排增加项目，否则，乙方有权对全部工程项目不做任何质量承保，取消该工程的一切质量保修。

7．8在“装修工程合同书”以及“工程预算书”中，如主材部分（墙、地面砖、洁具、大理石、灯具等项目）由甲方自购的，甲方不得请求乙方工作人员代为购买（但乙方工作人员有义务配合进行），更不可将货款交与乙方工作人员，否则，因之所造成的损失乙方概不负责。但如甲方因工作时间问题，要求乙方代为付款的，甲方需将货款交与乙方财务，并由乙方财务出具“甲方货款代收凭证”方可。今后甲方安排送到工地的主材，需乙方代为付款的，甲方需先通知乙方财务人员（以传真委托方式），乙方方可付此货款。

7．9 甲方结清尾款后，乙方按工程结算款额提供相应票据。

7．10甲方支付工程款，只能以现金、银联卡、现金转账到公司指定帐号（见此合同最后附件上面的相关帐号）的方式进行，如甲方要求用信用卡的方式支付工程款的，乙方根据托收银行的规定，收取客户1%的托收手续费用（此托收手续费用是银行收取的）。

8．安全生产和防火

8．1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合〈中华人民共和国消防条例〉和有关防火设计规范。

8．2由于甲方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若甲方强制要求乙方施工，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。由乙方负责设计的图纸或用法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8．3由于乙方的施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

9．违约责任

9．1甲方或乙方未按成本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

9．2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方须支付乙方￥：     元。甲方不按合同的约定支付工程款，每拖一天，按应付款的1%支付滞纳金。

9．3由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方须支付甲方￥：     元。

10．保修

10．1保修范围为乙方施工的工程项目。

10．2本工程保修责任期从竣工验收日计算：电路改造、防水及防渗漏工程为5年，其他工程为2年。

10．3保修期间属于乙方施工的项目造成质量问题的，乙方负责保修期间的人工费用和材料用。

10．4保修期内，属甲方购买的材料不合格所造成的，乙方可负责维修，但需收取一定的费用。

10．5由于甲方人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不在保修范围内，但基于售后服务原则，乙方应协助甲方修繕受损项目，人工费及材料费由甲方负担。

11．争议

11．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决；

11．2协商不成可通过行业协会进行调解；

12、合同解除和终止

12．1有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）甲、乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行，双方根据当时的情况，协商解除合同。

（3）因一方违约致使合同无法履行，违约方需承担违约全部责任，并全额赔偿对方相关费用。

12．2甲、乙方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。

13．附则

13．1本合同正本两份，双方各持一份，均具同等法律效力。

13．2附件

（1）施工图纸或作法说明

（2）工程项目预算书、现场变增项目单

（3）甲、乙双方供应材料、设备合格证明文件。

其它方面协议：

1．

2．

发包方：                                承包方（公章）：艺雕设计装饰工程有限公司

发包方代表：                                    承包方代表（签名）：

发包方联系电话：                         承包方主管审核（签名）：

年   月   日                                         年   月   日

双方同意，甲方以现金方式直接到公司财务部支付工程款，或以现金转账到以下账号中：

| 开户行 | 开户网点 | 开户姓名 | 开户帐号 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请您在转入现金后，即时与下列人员联系，以便我方到银行查收。多谢合作！

管响（出纳）：13650201146        伍元英（财务主管）：13416618584